AI 个人学习研究员

AI 编程开发任务书

版本：v0.1｜用途：需求确认 / 原型开发 / 投喂 AI 编程工具

# 1. 项目目标

开发一个本地优先的 AI 学习 Web App，暂定名《AI 个人学习研究员》。用户输入学习目标后，系统通过 AI 对话诊断用户水平，生成诊断报告和脑图式知识图谱，并通过资料检索、资料评分、知识点讲解、练习批改、错因分析、学习日志和知识库问答，帮助用户建立可长期查阅和应用的个人知识库。

# 2. 第一阶段开发原则

先做 MVP 1 产品体验原型。

不要一开始接复杂真实搜索和 RAG。

页面和数据结构先跑通。

模块必须解耦，每个功能必须可以单独测试。

避免一次性生成庞大复杂项目。

每次只完成一个可验收小模块。

# 3. 推荐技术路线

| 层级 | 建议 |
| --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite |
| UI | Tailwind CSS，shadcn/ui 可选 |
| 状态管理 | Zustand 或 React Context |
| 脑图 | React Flow / D3 / Mind Map 组件 |
| 后端 | Node.js + Express/Fastify，或 Python FastAPI |
| 本地数据库 | SQLite |
| 本地向量库 | 后续可选 Chroma / LanceDB / sqlite-vec |
| 文件解析 | PDF parser、docx parser、Markdown/TXT parser |
| 模型接入 | OpenAI-compatible client 抽象层 |
| 搜索 | SearXNG API + 可信源白名单 |

MVP 1 可以先只做前端 + mock data。

# 4. 项目模块拆分

modules/
├── learning-goal        学习目标模块
├── diagnosis            对话式诊断模块
├── report               诊断报告模块
├── knowledge-graph      知识图谱模块
├── knowledge-node       知识点节点模块
├── resource-library     资料库模块
├── resource-scoring     资料评分模块
├── practice             练习模块
├── grading              批改模块
├── mistake-bank         错题 / 错因库模块
├── learning-log         学习日志模块
├── knowledge-search     本地搜索模块
├── knowledge-qa         知识库问答模块
├── model-config         模型配置模块
├── search-provider      搜索 provider 模块
└── settings             设置模块

# 5. MVP 1 页面开发任务

## Task 1：创建基础项目

目标：创建 React + TypeScript + Vite 项目，搭建基础三栏布局。

主要内容：

左侧导航栏

中间主内容区

右侧 AI 学习助手面板

验收标准：

可以启动项目

可以看到基础三栏布局

可以点击导航切换页面

## Task 2：学习目标创建页

目标：用户输入学习目标，选择学习目的、期望掌握程度、每日可投入时间，点击“开始诊断”。

主要内容：

goal_title

goal_description

purpose

target_level

daily_time

deadline_optional

验收标准：

用户可以创建一个学习目标

点击后进入对话式诊断页

## Task 3：对话式诊断页

目标：模拟 AI 提问、用户回答、系统记录问答，诊断结束后生成模拟诊断报告。

主要内容：

为什么想学习这个领域？

目前了解多少？

是否做过相关项目？

希望学到什么程度？

每天能投入多少时间？

验收标准：

用户可以完成一轮诊断对话

系统保存问答记录

点击“生成诊断报告”进入报告页

## Task 4：诊断报告页

目标：展示当前等级、能力雷达图、已具备能力、主要短板、典型误区、推荐学习起点、下一阶段学习策略。

主要内容：

当前等级

能力雷达

主要短板

推荐学习起点

下一阶段策略

验收标准：

页面能完整展示诊断报告

点击“生成知识图谱”进入图谱页

## Task 5：脑图知识图谱页

目标：展示学习目标中心节点和知识点树状结构，节点有状态颜色，点击节点打开详情。

主要内容：

未学习

推荐学习

正在学习

已掌握

前置知识缺失

待复习

验收标准：

可以展示脑图

可以点击节点

可以打开知识点详情页或右侧面板

## Task 6：知识点学习页

目标：展示知识点名称、定义、为什么要学、前置知识、权威资料、AI 解释、常见误区、练习入口、掌握度、用户总结。

主要内容：

点击“生成练习”

提交答案

查看模拟批改结果

验收标准：

用户可以完成一个知识点的学习体验

可以提交练习并看到批改反馈

## Task 7：练习 / 批改模块

目标：练习提交后生成批改结果，错误题目进入错题库 mock 数据。

主要内容：

practice_id

node_id

question

practice_type

user_answer

reference_answer

grading_result

mistake_reason

related_nodes

mastery_change

验收标准：

练习提交后生成一条批改记录

错误题目自动进入错题库 mock 数据

## Task 8：学习日志页

目标：展示日期、学习目标、学习知识点、完成练习、错题数量、掌握度变化、AI 今日总结、用户反思。

主要内容：

日期

学习目标

学习知识点

完成练习

错题数量

掌握度变化

验收标准：

完成练习后，日志页能看到对应记录

## Task 9：错题 / 错因库页

目标：展示错题原文、用户答案、参考答案、错误原因、关联知识点、错误类型、补弱建议、重练按钮。

主要内容：

错题原文

用户答案

参考答案

错误原因

关联知识点

补弱建议

验收标准：

练习错误后进入错题库

用户可以查看错因

## Task 10：资料库页

目标：MVP 1 使用模拟资料，展示资料标题、来源、链接、评分、适合知识点、入库状态、摘要。

主要内容：

已入库

待审核

临时参考

不建议入库

验收标准：

可以查看资料列表

可以查看资料详情

可以模拟入库 / 忽略

## Task 11：模型配置页

目标：支持 OpenAI、Claude、DeepSeek、Gemini、自定义中转站。支持任务级模型分配。

主要内容：

provider_name

base_url

api_key

model_name

temperature

max_tokens

streaming_enabled

验收标准：

可以新增模型配置

可以编辑模型配置

可以指定任务模型

MVP 1 可只保存到 localStorage

# 6. MVP 2 技术验证任务

## Task 12：本地数据库

任务说明：使用 SQLite 建表：learning_goals、diagnosis_sessions、diagnosis_messages、diagnosis_reports、knowledge_nodes、resources、resource_scores、practices、practice_attempts、mistakes、learning_logs、model_configs、trusted_sources、uploaded_files。

验收标准：所有核心数据可以持久化，刷新页面数据不丢失。

## Task 13：模型调用抽象层

任务说明：设计统一 LLMProvider 接口，支持 OpenAI-compatible 模型、流式输出和任务级模型选择。

验收标准：至少接通一个 OpenAI-compatible 模型，可以通过配置切换模型。

## Task 14：SearXNG 搜索接入

任务说明：配置 SearXNG endpoint，发送搜索 query，解析 title/url/snippet，返回候选资料。

验收标准：输入关键词后可以获取 SearXNG 搜索结果，搜索结果可以进入资料评分流程。

## Task 15：可信源白名单

任务说明：内置默认白名单，用户可新增、删除、禁用、调整优先级，按领域分类。

验收标准：搜索时优先使用白名单来源。

## Task 16：资料评分

任务说明：输入标题、链接、来源、摘要、发布时间、当前学习目标、当前知识点、用户水平；输出权威性、时效性、适配度、可学习性、可引用性、总分和推荐理由。

验收标准：每条搜索结果都可以生成评分卡。

## Task 17：文件上传解析

任务说明：支持 PDF、DOCX、Markdown、TXT；保存原文件，提取文本，生成摘要，拆分 chunks，挂载到知识节点。

验收标准：上传文件后可以在资料库看到，并可以搜索文件内容。

## Task 18：本地语义搜索

任务说明：实现关键词搜索、语义搜索和混合排序；搜索知识节点、资料、上传文件、日志、错题、练习、用户总结。

验收标准：用户可以用自然语言搜索自己的知识库。

## Task 19：知识库问答

任务说明：支持“仅基于我的知识库”和“知识库 + 联网补充”两种模式；回答包含正文、依据来源、AI 大白话解释、相关知识点。

验收标准：当知识库没有内容时，系统不能编造，必须提示没有相关资料。

# 7. 数据结构草案

## LearningGoal

type LearningGoal = {
  id: string
  title: string
  description: string
  purpose: string
  targetLevel: string
  dailyTime: string
  createdAt: string
  updatedAt: string
}

## DiagnosisReport

type DiagnosisReport = {
  id: string
  goalId: string
  level: 'zero' | 'beginner' | 'intermediate' | 'advanced' | 'practical'
  radar: {
    conceptUnderstanding: number
    prerequisiteKnowledge: number
    materialReading: number
    practicalAbility: number
    transferAbility: number
    projectExperience: number
    selfCorrection: number
  }
  strengths: string[]
  weaknesses: string[]
  misconceptions: string[]
  recommendedStart: string
  strategy: string
  createdAt: string
}

## KnowledgeNode

type KnowledgeNode = {
  id: string
  goalId: string
  parentId?: string
  title: string
  definition: string
  whyImportant: string
  prerequisites: string[]
  explanation: string
  commonMistakes: string[]
  masteryLevel: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  status: 'not_started' | 'recommended' | 'learning' | 'mastered' | 'blocked' | 'review'
  relatedNodeIds: string[]
  userSummary?: string
  createdAt: string
  updatedAt: string
}

## Resource

type Resource = {
  id: string
  title: string
  url?: string
  sourceName: string
  sourceType: 'official' | 'university' | 'paper' | 'book' | 'blog' | 'forum' | 'uploaded'
  summary: string
  keyQuotes: string[]
  linkedNodeIds: string[]
  saveMode: 'link_summary' | 'full_uploaded' | 'full_snapshot'
  status: 'temporary' | 'recommended' | 'pending_review' | 'saved' | 'rejected'
  createdAt: string
}

## ResourceScore

type ResourceScore = {
  id: string
  resourceId: string
  authorityScore: number
  freshnessScore: number
  relevanceScore: number
  learnabilityScore: number
  citationScore: number
  totalScore: number
  recommendation: 'save' | 'review' | 'temporary' | 'reject'
  reason: string
}

## Practice

type Practice = {
  id: string
  nodeId: string
  type: 'coding' | 'case_analysis' | 'short_answer' | 'multiple_choice' | 'translation' | 'debugging' | 'business_analysis'
  question: string
  referenceAnswer: string
  difficulty: 'easy' | 'medium' | 'hard'
  createdAt: string
}

## PracticeAttempt

type PracticeAttempt = {
  id: string
  practiceId: string
  userAnswer: string
  result: 'correct' | 'partially_correct' | 'wrong' | 'unclear'
  feedback: string
  mistakeReason?: string
  relatedNodeIds: string[]
  masteryChange: number
  createdAt: string
}

## Mistake

type Mistake = {
  id: string
  practiceAttemptId: string
  nodeId: string
  mistakeType: 'concept_unclear' | 'prerequisite_missing' | 'reasoning_error' | 'application_error' | 'incomplete_expression' | 'material_misread' | 'careless'
  reason: string
  fixSuggestion: string
  reviewStatus: 'new' | 'reviewing' | 'resolved'
  createdAt: string
}

## LearningLog

type LearningLog = {
  id: string
  goalId: string
  date: string
  studiedNodeIds: string[]
  completedPracticeIds: string[]
  mistakeIds: string[]
  masteryChanges: { nodeId: string; before: number; after: number }[]
  aiSummary: string
  userReflection?: string
  nextSuggestion: string
}

# 8. 第一版不要做的功能

多用户账号系统

云同步

支付系统

手机 App

完整课程平台

复杂遗忘曲线

多 AI 辩论

项目管理看板

导出 PDF / Word / Anki

浏览器插件

社区分享

班级 / 老师 / 作业系统

# 9. 开发优先级建议

| 批次 | 任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 搭建 React 项目和三栏布局；做学习目标创建页、对话式诊断页、诊断报告页、脑图知识图谱页、知识点学习页 | 先让用户能完整体验学习流程 |
| 第二批 | 做练习与批改模拟、学习日志、错题库、资料库 mock 页面、模型配置页 | 让学习闭环看起来完整 |
| 第三批 | 接本地数据库、真实模型 API、SearXNG、文件上传、资料评分、知识库搜索、知识库问答 | 从演示原型变成真实可用系统 |

# 10. 最终 MVP 验收标准

用户可以创建一个学习目标。

AI 可以通过对话诊断用户水平。

系统可以生成诊断报告。

系统可以生成脑图式知识图谱。

用户可以点击知识点学习。

AI 可以讲解知识点。

系统可以生成练习。

用户可以提交答案。

AI 可以批改并分析错因。

系统可以更新掌握度。

错题可以进入错题库。

学习过程可以进入学习日志。

用户可以上传资料。

系统可以搜索可信资料。

系统可以对资料评分。

用户可以决定资料是否入库。

用户可以搜索自己的知识库。

用户可以基于知识库提问。

所有核心数据保存在本地。

多模型配置可用。

# 11. 给 AI 编程工具的启动提示词

你是一个资深全栈工程师和产品架构师。我要开发一个本地优先的 AI 学习 Web App，暂定名《AI 个人学习研究员》。

请严格遵守以下开发原则：
1. 不要一次性生成完整复杂项目。
2. 必须采用项目驱动 + 脚手架式分步开发。
3. 每一步只完成一个可运行、可验收的小模块。
4. 每一步都要说明目标、文件结构、完整代码、运行方式、测试方式、调试清单和下一步。
5. 项目必须模块化，避免后续越改越乱。
6. 第一阶段先做 MVP 1 产品体验原型，使用 mock 数据，不要急着接真实搜索、RAG、数据库。
7. 第一阶段目标是跑通：学习目标 → 对话诊断 → 诊断报告 → 脑图知识图谱 → 知识点学习 → 练习批改 → 学习日志 → 错题库。
8. 技术栈优先使用 React + TypeScript + Vite + Tailwind。
9. 后续再接 SQLite、多模型 API、SearXNG、文件上传、本地知识库搜索和知识库问答。

请先从 Step 1 开始：创建 React + TypeScript + Vite 项目的基础三栏布局。